# Projet Dynamite — Phase C : Roadmap Business (CSP‑Safe)

## 1. Objectif de la phase C

Cette phase vise à activer la valeur business du projet Dynamite sans compromettre : - la sécurité - la CSP stricte - le SEO SSR - la stabilité acquise en phases 1 & 2

Principe fondamental : > chaque ajout business doit être neutre ou positif techniquement.

## 2. Priorités business (ordre strict)

- Emails transactionnels

- Analytics CSP‑safe

- Améliorations e‑commerce utiles

- Enrichissement admin

## 3. Emails transactionnels

### 3.1 Objectifs

- Confirmation de commande

- Notification admin

- Réassurance client

### 3.2 Bonnes pratiques techniques

- Envoi côté serveur uniquement

- Aucun script email côté frontend

- Templates HTML simples

- Pas de tracking agressif

### 3.3 Types d’emails recommandés

- Commande confirmée (client)

- Paiement reçu

- Notification nouvelle commande (admin)

### 3.4 Sécurité

- Aucune donnée sensible en clair

- Pas de lien admin public

- Liens client limités (consultation uniquement)

## 4. Analytics CSP‑Safe

### 4.1 Objectif

Comprendre l’usage réel sans casser la CSP.

### 4.2 Approche recommandée

- Analytics server‑side prioritaire

- Éviter les scripts tiers intrusifs

- Pas de pixels injectés côté client

### 4.3 Données utiles (minimum viable)

- Pages vues

- Produits consultés

- Tunnel panier → checkout

- Commandes validées

## 5. Améliorations e‑commerce utiles

### 5.1 Priorités fonctionnelles

- États de commande clairs

- Confirmation visuelle post‑paiement

- Gestion stock simple (si nécessaire)

### 5.2 À éviter absolument

- Features gadgets

- Animations lourdes

- JS inline

## 6. Enrichissement admin

### 6.1 Améliorations pertinentes

- Recherche commandes

- Filtres (date / statut)

- Export basique (CSV)

### 6.2 Règles admin

- Toujours sans cache

- Toujours protégé auth

- UX sobre > esthétique

## 7. Méthode d’évolution

Pour chaque nouvelle feature :

- Analyse impact CSP

- Analyse impact SEO

- Analyse impact sécurité

- Implémentation minimale

- Test complet

- Déploiement taggé

## 8. Indicateurs de succès

- Aucune régression Lighthouse

- Aucun rapport CSP critique

- Zéro incident sécurité

- Fonctionnalités réellement utilisées

## 9. Vision long terme

Projet Dynamite doit rester : - simple - robuste - lisible - évolutif sans dette

Fin du document.